EELNÕU

# JÕELÄHTME  VALLAVOLIKOGU

# O T S U S

Jõelähtme								15. juuni 2023 nr

- Kohustuste võtmine üle eelarveaasta

Harju maakonna arengustrateegia toetub kolmele põhisambale: tegus rahvas, kvaliteetne elukeskkond ja tasakaalustatud ruumimuster. Regionaalsel tasandil on üheks oluliseks tegevussuunaks (TS1) seatud õnnelikud, terved, haritud, ettevõtlikud, muudatustele ja uutele teadmistele avatud inimesed ning kodukanti väärtustav aktiivne kogukond. KOV tegevustasand: loodusobjektide ja vaatamisväärsuste nähtavamaks ja külastatavaks muutmine (Võimalik eestvedaja: KOV, LEADER, maaomanikud).

Jõelähtme Vallavolikogu 11.02.2021 otsuse nr 471 „Harju maakonna arengustrateegia 2035+ tegevuskavasse objekti esitamine ja MATA vahenditest toetatavate projektide nimekirja kandideerimine“ alusel esitas Jõelähtme Vallavalitsus Harju maakonna arengustrateegia 2035+ tegevuskavasse 2021-2024 projekti „Jägala joa puhkeala arendamine“, mille kohaselt kavandati rajada Jägala joa põhjakaldale infopunkt, parkla ja juurdepääsutee. Projekti eelarve oli planeeritud 598 000 eurot, millest valla omaosalus moodustas 198 000 eurot

2022. aastal esitas Jõelähtme Vallavalitsus Harju maakonna arengustrateegia 2035+ tegevuskavasse 2023-2026 projekti „Jägala joa puhkeala arendamine“ uuesti, sest kohaliku omavalitsuse omaosaluse summa suurenes. Projekti maksumuseks on planeeritud 600 000 eurot, millest Jõelähtme valla omaosalus moodustab poole ehk 300 000 eurot.

Projekti esitamisel tegevuskavasse on vaja arvestada kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 373 lõikest 2 tuleneva nõudega, et tegevus ei saa olla seotud vaid ühe kohaliku omavalitsuse üksuse haldusterritooriumiga, millel ei ole puutumust teiste kohaliku omavalitsuse üksustega. Maakonna arengustrateegia tegevuskavasse esitatavad tegevused peavad tulenema maakonna arengustrateegia eesmärkidest, kandma maakonna omavalitsuste ühishuve ja tulenema kohalike omavalitsuste eelarvestrateegiatest.

Jõelähtme Vallavalitsuse esitatud taotlus läbis edukalt maakondliku hindamisvooru ja on vastavuskontrollis Riigi Tugiteenuste Keskuses (RTK). Senise praktika kohaselt ei kajastata vallavalitsuse esitatud projektitaotlusi Jõelähtme valla eelarves enne projektide rahaeralduse kinnitamist projektivoorus. Esitatud taotluse kohaselt toimub infopunkti, parkla ja juurdepääsutee projekteerimine ja ehitus aastatel 2023-2024. RTK vastavuskontrollis toimub tehniline ülevaatus ja vastavusnõuete kontrollimine. Vastavalt RTK kirjale soovitakse kinnitust, et Jõelähtme Vallavolikogu on nõus eelmainitud kohustuste võtmisega 2023. ja 2024. aastaks.

- Juhindudes eeltoodust ja aluseks võttes kohaliku omavalitsuse üksuse finantsjuhtimise seaduse § 28 lõike 3, Jõelähtme Vallavolikogu 12.09.2006 määruse nr 29 “Jõelähtme vallavara valitsemise kord” § 9 punkti 2, Jõelähtme Vallavolikogu

- o t s u s t a b :

- Nõustuda rahaliste kohustuste võtmisega 2023.-2024. aastaks kokku summas kuni 600 000 eurot Jägala joa põhjakaldale infopunkti, parkla ja juurdepääsutee rajamiseks.

- Riigihanke väljakuulutamine toimub ainult peale RTK positiivse toetusotsuse langetamist.

- Käesoleva otsuse peale võib esitada Jõelähtme Vallavolikogule (Postijaama tee 7, Jõelähtme küla, Jõelähtme vald, Harjumaa, 74202) vaide haldusmenetluse seaduses sätestatud korras ühe kuu jooksul, arvates otsusest teada saamise päevast või päevast, millal oleks pidanud otsusest teada saama, või esitada kaebuse Tallinna Halduskohtule (Pärnu mnt 7, Tallinn) halduskohtumenetluse seadustikus sätestatud korras ühe kuu jooksul, arvates otsuse teatavakstegemisest.

- Otsus jõustub teatavakstegemisest.

Väino Haab

vallavolikogu esimees